# HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 16 TUẦN — KLTN PCB DEFECT DETECTION

Đề tài: Phát hiện khuyết tật nhỏ trên bề mặt PCB bằng YOLO với đặc trưng P2 và tối ưu ngưỡng theo Recall Dataset chính: Kaggle liuxiaolong1/pcb-defect-detection-dataset (6 lớp) Căn cứ: Đề cương v2.0 (mục 14) + File nhận xét phản biện (mục 3, 4)

Đã tích hợp: phần phân tích tương thích dataset thứ hai (DeepPCB) trả lời trực tiếp góp ý “chưa chứng minh hai dataset tương thích” — xem Tuần 3 (bổ sung).

## 0. Năm nguyên tắc xuyên suốt (hội đồng sẽ soi đúng 5 điểm này)

| # | Nguyên tắc | Hệ quả nếu vi phạm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test set là bất khả xâm phạm. Không chọn threshold, không chọn epoch, không chọn checkpoint trên test. | Kết quả bị coi là vô hiệu |
| 2 | Mỗi cấu hình chỉ đổi đúng 1 biến (B0→B1 đổi kiến trúc; B0→B2 đổi decision rule). | Không quy được nhân quả, ablation vô nghĩa |
| 3 | Group-aware split bắt buộc, phải chứng minh được cách suy ra group. | Bị quy kết data leakage, số liệu bị thổi phồng |
| 4 | Mọi con số phải sinh từ script, không ước lượng bằng mắt. Đặc biệt là phân bố kích thước box. | Nhận xét đã nêu đích danh claim “>99% small” là chưa chứng minh |
| 5 | Không nói “real-time”, không nói “micromet” trừ khi có phần cứng cụ thể / hiệu chuẩn pixel-to-mm. | Nhận xét đã đánh dấu mức Bắt buộc |

Cách tự bảo vệ: tạo file docs/decision_log.md. Mỗi lần chốt một lựa chọn (model, imgsz, seed, size bins, critical classes, threshold rule) → ghi 1 dòng: ngày + quyết định + lý do + git commit hash. Khi phản biện hỏi “em chọn cái này lúc nào, trước hay sau khi xem test?”, bạn có bằng chứng.

## GIAI ĐOẠN 1 — NỀN TẢNG (Tuần 1–2)

### TUẦN 1 — Chốt phạm vi, môi trường, đóng băng cấu hình

Mục tiêu: Không còn bất kỳ quyết định lớn nào bị treo. Sau tuần này không được đổi model/resolution giữa chừng.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Tạo repo Git + cấu trúc thư mục chuẩn (làm ngay ngày 1, đừng để tuần 5 mới tạo):

kltn-pcb/
├── configs/          # base.yaml, yolov8n-p2.yaml, threshold.yaml
├── data/             # raw/ (dataset gốc, không sửa), processed/, splits/
├── scripts/          # 01_inventory.py ... 09_latency.py
├── runs/             # output huấn luyện (gitignore phần weights nặng)
├── results/          # metrics.json, bảng CSV, hình
├── app/              # dashboard
├── docs/             # decision_log.md, data_audit.md, hardware.md
├── requirements.txt
└── README.md

- Cài môi trường và ghi lại phiên bản chính xác:

python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install ultralytics torch torchvision opencv-python pandas matplotlib seaborn imagehash pyyaml tqdm
pip freeze > requirements.txt
python -c "import torch, ultralytics; print(torch.__version__, torch.cuda.is_available(), ultralytics.__version__)"

- Ghi docs/hardware.md — nhận xét yêu cầu mục này (phần latency): CPU model, GPU model + VRAM, RAM, OS, CUDA version, torch version, ultralytics version. Nếu dùng Colab/Kaggle thì ghi rõ loại GPU (T4/P100) vì mỗi lần chạy có thể khác → latency cuối cùng phải đo trên cùng một máy.

- Tải dataset về data/raw/, tuyệt đối không chỉnh sửa trực tiếp trong này. Ghi lại ngày tải + số file + dung lượng.

- Viết configs/base.yaml và ĐÓNG BĂNG:

model: yolov8n.pt
imgsz: 640            # ghi rõ lý do chọn, vì nó ảnh hưởng trực tiếp small object
epochs: 150
batch: 16
optimizer: auto
seed: 42
patience: 30
classes: [missing_hole, mouse_bite, open_circuit, short, spur, spurious_copper]
split_ratio: [0.70, 0.15, 0.15]

✔ Đạt được cuối tuần 1: - Repo có commit đầu tiên, môi trường chạy được, in ra được version torch/CUDA. - configs/base.yaml + docs/hardware.md + docs/decision_log.md đã có nội dung. - Dataset nằm trong data/raw/ với số liệu kiểm kê thô (số file ảnh, số file nhãn).

⚠ Bẫy: đừng bắt đầu train ở tuần 1. Train sớm khi chưa audit dữ liệu = train trên dữ liệu có leakage, phải làm lại toàn bộ.

### TUẦN 2 — Khảo sát tài liệu và xác định khoảng trống

Mục tiêu: Có nguyên liệu viết Chương 2 và có căn cứ khoa học cho việc chọn P2 + threshold (chứ không phải “em thấy trên mạng người ta làm thế”).

Nhiệm vụ chi tiết:

- Tìm 8–12 bài (đề cương mục 3.2 và 6 yêu cầu con số này), chia theo 4 nhóm:

  - PCB defect detection / AOI truyền thống và học sâu (3–4 bài)

  - YOLO và cải tiến cho small object detection (3–4 bài)

  - Feature pyramid, nhánh P2 / high-resolution feature (2–3 bài)

  - Threshold selection, cost-sensitive detection, Fβ trong kiểm định chất lượng (2 bài)

- Từ khóa: PCB defect detection YOLO, small object detection feature pyramid P2, tiny object detection benchmark, cost-sensitive threshold object detection, Fbeta score recall oriented detection.

- Lập bảng related work (docs/related_work.md) với các cột bắt buộc:

| Tác giả/Năm | Dataset | Phương pháp | Metric báo cáo | Kết quả chính | Hạn chế | Liên quan RQ nào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Viết đoạn “research gap” 1–2 trang, phải nối trực tiếp tới RQ1–RQ4. Ví dụ khung lập luận:

  - Đa số công trình báo mAP tổng thể → ít ai tách Recall theo size bin → gap 1 → RQ1/RQ2.

  - Đa số dùng confidence threshold mặc định 0.25 → không ai tối ưu theo chi phí bất đối xứng của kiểm định → gap 2 → RQ3.

  - Ít công trình báo latency end-to-end trên full image kèm cấu hình phần cứng → gap 3 → RQ4.

- Dựng thư viện trích dẫn bằng Zotero/Mendeley, export .bib ngay từ giờ để tuần 15 không phải gõ tay tài liệu tham khảo.

✔ Đạt được cuối tuần 2: - Bảng 8–12 bài đầy đủ cột, không bài nào để trống cột “Hạn chế”. - Đoạn research gap gắn 1-1 với RQ. - File .bib có đủ entry. - Bản nháp Chương 2 khoảng 60–70%.

## GIAI ĐOẠN 2 — DỮ LIỆU (Tuần 3–4) — phần quyết định độ tin cậy của cả luận văn

### TUẦN 3 — Data audit: thống kê, kiểm tra nhãn, phát hiện trùng lặp

Mục tiêu: Trả lời được bằng số: dataset có gì, nhãn có sạch không, kích thước lỗi phân bố ra sao, ảnh nào là “cùng một phôi”.

Nhiệm vụ chi tiết — viết 4 script:

scripts/01_inventory.py — thống kê cơ bản: - Tổng số ảnh, tổng số file nhãn, số cặp image–label khớp. - Số bounding box theo từng lớp trong 6 lớp. - Số box trung bình / ảnh; ảnh nhiều box nhất, ít nhất. - Xuất results/dataset_stats.csv + biểu đồ cột phân bố lớp.

scripts/02_validate_annotations.py — kiểm tra lỗi nhãn (nhận xét coi đây là bằng chứng độ nghiêm túc): - Tọa độ ngoài [0,1] hoặc vượt biên ảnh - Box có width hoặc height = 0 (box rỗng) - Box trùng hoàn toàn trong cùng ảnh - class_id nằm ngoài 0–5 - Ảnh không có file nhãn / file nhãn không có ảnh - Xuất results/annotation_issues.csv — nếu 0 lỗi vẫn phải xuất file rỗng để chứng minh đã kiểm tra.

scripts/03_size_distribution.py — thống kê kích thước, đây là dữ liệu trả lời RQ1: - Tính w_px, h_px, area_px, relative_area = area_box / area_image cho từng box. - Vẽ histogram + boxplot theo lớp. - Định nghĩa size bins và ghi vào docs/decision_log.md NGAY BÂY GIỜ, hai cách hợp lệ: - Cách A (khuyên dùng, dễ bảo vệ): theo chuẩn COCO quy về imgsz=640 → small: area < 32² px; medium: 32²–96²; large: > 96². - Cách B: theo phân vị của chính dataset (tertile 33%/66% của relative area). - ⚠ Nhận xét đã bắt lỗi claim “>99% là small” → bạn chỉ được phát biểu tỷ lệ này SAU khi script chạy xong, và phải ghi kèm định nghĩa “small” là gì.

scripts/04_duplicates_and_groups.py — chống leakage, đây là mục “Cao” trong nhận xét: - Tính perceptual hash (imagehash.phash) cho mọi ảnh, tìm cặp có Hamming distance ≤ 5 → near-duplicate. - Phân tích quy tắc đặt tên file. Dataset PCB dạng này thường có tên kiểu 01_missing_hole_01.jpg, 01_missing_hole_02.jpg → tiền tố số đầu = mã phôi/template board. Đây chính là group_id. - Xuất data/splits/groups.csv gồm: image_path, group_id, phash, derived_by (giá trị derived_by ∈ {filename_prefix, phash_cluster}). - Viết vào docs/data_audit.md đúng 1 đoạn: “Group được suy ra bằng … ; kiểm chứng bằng … ; giới hạn của cách suy ra này là …”

scripts/05_visual_check.py — kiểm tra bằng mắt: - Vẽ bounding box lên ảnh, xuất 10 mẫu/lớp ra results/figures/samples/. - Tự xem và ghi nhận xét: box có ôm đúng vùng lỗi không, có nhãn sai lớp rõ ràng không.

✔ Đạt được cuối tuần 3: - 5 script chạy được, tái lập được. - dataset_stats.csv, annotation_issues.csv, groups.csv đã có. - Biết chính xác: bao nhiêu ảnh, bao nhiêu box mỗi lớp, bao nhiêu % box thuộc bin small (kèm định nghĩa), có bao nhiêu group. - Hình mẫu 6 lớp đã xem và xác nhận. - Đây là toàn bộ số liệu Chương 3 phần dữ liệu.

### TUẦN 3 (bổ sung) — Phân tích tương thích dataset thứ hai

Phần này trả lời trực tiếp nhận xét phản biện: “Kế hoạch đọc và thống nhất nhãn từ DeepPCB và PKU-PCB chưa chứng minh hai dataset tương thích.” Thực hiện song song với phần data audit ở Tuần 3, không tốn thêm GPU — chỉ cần đối chiếu tài liệu và (ở Tuần 11) chạy thêm một script thống kê.

#### A.1. Lý do phải có mục này

Đề cương v2.0 đã giới hạn chỉ dùng một dataset chính cho train/validation/test. Tuy nhiên việc loại bỏ dataset thứ hai cần được chứng minh bằng đối chiếu kỹ thuật, không thể chỉ tuyên bố. Mục này trình bày bảng ánh xạ nhãn (mapping table) và giao thức phân tích phân bố (distribution analysis) làm căn cứ cho quyết định đó.

#### A.2. Đối chiếu đặc tính hai dataset

| Tiêu chí | Dataset chính (Kaggle liuxiaolong1, thuộc dòng PKU-Market-PCB / HRIPCB) | DeepPCB (Tang et al., 2019) |
| --- | --- | --- |
| Nguồn gốc | Bộ ảnh PCB 693 ảnh gốc của PKU, độ phân giải trung bình khoảng 2777×2138; bản mở rộng cắt thành ảnh con 600×600 (~10.668 ảnh) | 1.500 cặp ảnh, mỗi cặp gồm một ảnh template không lỗi và một ảnh tested đã căn chỉnh |
| Kênh màu | Ảnh RGB | Ảnh xám đã nhị phân hóa bằng ngưỡng cố định để loại nhiễu chiếu sáng |
| Kích thước ảnh | Ảnh lớn hoặc ảnh con 600×600 | Cắt từ ảnh gốc ~16k×16k xuống các ảnh con 640×640 |
| Thiết bị thu ảnh | Ảnh chụp bo mạch, không công bố hệ số pixel-to-mm | Linear scan CCD, khoảng 48 pixel/mm (có tỷ lệ vật lý) |
| Mô hình bài toán | Detection trên một ảnh đơn | Thiết kế cho phương pháp so sánh với ảnh template đã đăng ký (registration) |
| Số lớp | 6 | 6 |
| Mật độ lỗi | Khoảng 2.953 lỗi / 693 ảnh (~4,3 lỗi/ảnh) | Khoảng 3–12 lỗi/ảnh, do chèn thêm lỗi nhân tạo vào ảnh tested |
| Tính tổng hợp | Lỗi được tạo theo mẫu, ảnh có cả trường hợp bo mạch đặt lệch hướng | Lỗi nhân tạo được thêm thủ công theo mẫu khuyết tật |

#### A.3. Bảng ánh xạ nhãn (mapping table)

| # | Lớp — dataset chính | Lớp — DeepPCB | Ánh xạ | Nhận định |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | open circuit | open | 1–1 | Tương đương về bản chất khuyết tật |
| 2 | short | short | 1–1 | Tương đương |
| 3 | mouse bite | mousebite | 1–1 | Tương đương, chỉ khác cách viết |
| 4 | spur | spur | 1–1 | Tương đương |
| 5 | spurious copper | copper / spurious copper | 1–1 | Tương đương |
| 6 | missing hole | pin hole | KHÔNG ánh xạ được | Hai khuyết tật khác nhau về vật lý: missing hole là thiếu lỗ khoan đáng lẽ phải có; pin hole là lỗ kim li ti xuất hiện trên vùng đồng. Không được coi là cùng một lớp chỉ vì tên đều có chữ “hole”. |

Kết luận từ mapping table: chỉ 5/6 lớp ánh xạ được. Lớp thứ 6 lệch hoàn toàn về ngữ nghĩa. Nếu merge trực tiếp, mô hình sẽ học hai khái niệm khác nhau dưới cùng một class id — đây chính là label ontology mismatch mà nhận xét cảnh báo.

#### A.4. Năm tiêu chí tương thích và kết quả đánh giá

| # | Tiêu chí | Yêu cầu để merge được | Kết quả đối chiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Ánh xạ nhãn | 6/6 lớp ánh xạ 1–1 | Không đạt (5/6) |
| C2 | Miền ảnh (image domain) | Cùng kênh màu và cùng kiểu tiền xử lý | Không đạt — RGB so với ảnh nhị phân |
| C3 | Giao thức thu ảnh và tỷ lệ vật lý | Cùng thiết bị hoặc quy đổi được pixel-to-mm | Không đạt — một bên có 48 px/mm, một bên không công bố |
| C4 | Giao thức gán nhãn | Cùng quy ước vẽ box, cùng mức độ lỗi thật/nhân tạo | Không đạt — mật độ lỗi và cách chèn lỗi khác nhau |
| C5 | Cấu trúc bài toán | Cùng dạng đầu vào | Không đạt — một bên là ảnh đơn, một bên là cặp template–tested |

#### A.5. Quyết định (go / no-go)

Do không đạt cả 5 tiêu chí, luận văn quyết định:

- Không merge DeepPCB vào tập huấn luyện dưới bất kỳ hình thức nào.

- Dataset chính được dùng độc quyền cho train / validation / test.

- DeepPCB chỉ được cân nhắc làm external test đánh giá domain shift, và chỉ khi còn ngân sách thời gian sau tuần 12, với ba ràng buộc bắt buộc nêu ở mục A.7.

- Kết luận của luận văn chỉ phát biểu trên miền dữ liệu của dataset chính (nhất quán với mục 5 — Phạm vi và giới hạn).

#### A.6. Giao thức distribution analysis (bắt buộc chạy bằng script)

Ngay cả khi đã có kết luận trên, đề cương vẫn yêu cầu chạy phân tích phân bố để có bằng chứng số thay vì chỉ lập luận trên tài liệu. Script scripts/12_dataset_compare.py xuất results/dataset_compatibility.csv gồm:

- Phân bố lớp: tỷ lệ box theo từng lớp ở hai dataset; vẽ biểu đồ cột cạnh nhau.

- Phân bố kích thước: histogram của relative_area (diện tích box / diện tích ảnh) và của cạnh box quy về đơn vị pixel ở cùng imgsz 640. Kiểm định Kolmogorov–Smirnov hai mẫu trên phân bố relative_area; báo thống kê D và p-value.

- Thống kê miền ảnh: trung bình và độ lệch chuẩn của độ sáng, độ tương phản, số giá trị mức xám duy nhất (dataset nhị phân sẽ cho giá trị gần 2 — bằng chứng định lượng rõ ràng cho C2).

- Mật độ lỗi: số box trên mỗi ảnh, trung bình và phân vị.

- Tỷ lệ box thuộc bin small theo đúng định nghĩa size bins đã khóa ở tuần 3.

Kết quả của 5 mục trên được trình bày thành một bảng và hai hình trong Phụ lục B, kèm một đoạn diễn giải ngắn.

#### A.7. Nếu vẫn dùng DeepPCB làm external test (tùy chọn, chỉ khi còn thời gian)

Ba ràng buộc bắt buộc:

- Chỉ đánh giá trên 5 lớp ánh xạ được. Loại missing hole và pin hole khỏi cả ground truth lẫn prediction trước khi tính metric; ghi rõ điều này ở chú thích bảng kết quả.

- Không fine-tune, không chọn lại threshold trên DeepPCB. Dùng nguyên checkpoint Proposed và ngưỡng τ đã khóa từ tuần 9.

- Báo cáo như một thí nghiệm domain shift, không phải thí nghiệm hiệu năng. Kỳ vọng mAP giảm mạnh do chênh lệch miền ảnh (RGB so với nhị phân). Kết quả thấp không phải là thất bại — nó là bằng chứng định lượng cho phát biểu “mô hình chỉ khái quát hóa trong miền dữ liệu đã huấn luyện”, và là nội dung tốt cho phần Hạn chế và Hướng phát triển ở Chương 5.

Bảng kết quả external test có dạng:

| Cấu hình | Tập đánh giá | Số lớp tính metric | mAP@0.5 | Recall (5 lớp) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proposed | Test nội miền (dataset chính) | 6 |  |  | Kết quả chính |
| Proposed | External (DeepPCB) | 5 |  |  | Domain shift, không fine-tune |

#### A.8. Đã tích hợp vào các tuần liên quan trong kế hoạch 16 tuần

- Tuần 3: phần audit dữ liệu đã gồm việc hoàn thành mục A.2 và A.3 từ tài liệu gốc của hai dataset (khoảng 2–3 giờ, không tốn GPU) — xem thêm ghi chú cuối Tuần 3.

- Tuần 11 (thí nghiệm phụ): nếu ablation chính đã xong và còn ngân sách, chạy phần distribution analysis còn lại (mục A.6) và external test (mục A.7).

- Tuần 15 (viết báo cáo): đưa toàn bộ mục A vào Chương 3 (phần Dữ liệu), bảng và hình vào Phụ lục B.

- Phạm vi và giới hạn (Chương 1 báo cáo): dataset Kaggle là nguồn duy nhất cho train/validation/test; việc không dùng DeepPCB để huấn luyện đã được chứng minh ở mục A.3–A.4 (1/6 lớp không ánh xạ được, khác miền ảnh, khác giao thức thu ảnh và cấu trúc bài toán). DeepPCB nếu dùng chỉ đóng vai trò external test domain-shift trên 5 lớp, không fine-tune, không chọn lại ngưỡng.

- Rủi ro cần bổ sung vào bảng rủi ro chung: dataset chính trên Kaggle có thể không trùng khớp hoàn toàn với PKU-PCB gốc (đã bị cắt/tăng cường lại) → không trích số liệu từ bài báo gốc làm số liệu của mình; mọi thống kê phải sinh từ script trên chính bản Kaggle đang dùng.

#### A.9. Câu trả lời mẫu khi bị hỏi lúc bảo vệ (dùng lại ở Tuần 16)

Hỏi: “Sao em không dùng thêm DeepPCB cho nhiều dữ liệu hơn?”

Đáp: “Em có đối chiếu hai bộ trước khi quyết định. Về nhãn, chỉ 5 trên 6 lớp ánh xạ được: lớp missing hole của bộ chính là thiếu lỗ khoan, còn pin hole của DeepPCB là lỗ kim trên vùng đồng — hai khuyết tật khác nhau, không được gộp chung class id. Về ảnh, DeepPCB đã nhị phân hóa và được thiết kế cho phương pháp so khớp với ảnh template, trong khi bài toán của em là detection trên ảnh đơn RGB. Em có bảng ánh xạ và phân tích phân bố ở Phụ lục B. Vì vậy em chọn một dataset chính cho train/val/test, và nếu dùng DeepPCB thì chỉ làm external test đánh giá domain shift trên 5 lớp, không fine-tune và không chọn lại ngưỡng.”

#### A.10. Lưu ý quan trọng khi triển khai

Lưu ý quan trọng: toàn bộ thông số của dataset chính trong mục A.2 (số ảnh, độ phân giải, số box) là thông tin từ tài liệu công bố của dòng dữ liệu PKU-PCB. Bản trên Kaggle có thể là bản đã cắt hoặc tăng cường lại, nên bạn phải chạy script kiểm kê ở tuần 3 rồi thay bằng số thật của chính bản đang dùng, đồng thời ghi một câu trong báo cáo xác nhận bản Kaggle thuộc dòng dữ liệu nào và đã được biến đổi ra sao.

### TUẦN 4 — Chuẩn hóa nhãn, chia split theo group, chứng minh không leakage

Mục tiêu: Có một split cố định, tái lập được, và có bằng chứng chống leakage.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Chuẩn hóa annotation về định dạng YOLO (class x_center y_center w h, chuẩn hóa 0–1). Nếu dataset gốc là PASCAL VOC XML → viết scripts/06_convert_to_yolo.py. Lưu vào data/processed/labels/, giữ nguyên data/raw/.

- Chia split theo group (scripts/07_make_split.py):

from sklearn.model_selection import GroupShuffleSplit
# bước 1: tách test 15% theo group
# bước 2: từ phần còn lại tách val (15/85) theo group
# seed = 42 (lấy từ configs/base.yaml, không hardcode rời rạc)

- Lưu data/splits/train.txt, val.txt, test.txt (đường dẫn tương đối).

- Lưu data/splits/split_manifest.json: seed, ngày tạo, số ảnh mỗi tập, md5 checksum của 3 file txt.

- Script kiểm chứng leakage (scripts/08_verify_split.py) — chạy và xuất báo cáo:

[PASS] Giao của tập group giữa train/val/test = rỗng
[PASS] Không có cặp phash distance <= 5 nằm ở hai split khác nhau
[INFO] Phân bố 6 lớp theo split: (bảng)
[INFO] Tỷ lệ box small/medium/large theo split: (bảng)

→ Xuất results/leakage_report.txt. Đây là slide bạn sẽ chiếu khi phản biện hỏi về leakage.

- Kiểm tra cân bằng lớp giữa các split. Nếu một lớp hiếm bị lệch nặng (ví dụ test có quá ít short), ghi nhận vào phần limitations và cân nhắc đổi seed một lần duy nhất, ghi rõ lý do vào decision_log — sau đó khóa vĩnh viễn.

- Viết data/data.yaml cho ultralytics trỏ tới 3 file split.

✔ Đạt được cuối tuần 4: - Split 70/15/15 theo group đã khóa + checksum. - leakage_report.txt với toàn dòng PASS. - Bảng phân bố lớp và size bins theo từng split → đưa thẳng vào Chương 3. - Từ đây trở đi không đổi split. Nếu đổi, mọi kết quả trước đó phải chạy lại.

## GIAI ĐOẠN 3 — BASELINE B0 (Tuần 5–6)

### TUẦN 5 — Dựng pipeline và smoke test

Mục tiêu: Chứng minh pipeline chạy thông end-to-end trước khi đốt GPU cho lần train dài.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Viết scripts/train.py đọc tham số từ configs/base.yaml, không truyền tay trên CLI (để tái lập).

- Smoke test: tạo subset 50 ảnh, train 3 epoch, imgsz nhỏ. Kiểm tra đủ 6 điểm:

  - Loss giảm qua các epoch (không NaN)

  - Ultralytics đọc đúng 6 lớp, không báo “0 labels found”

  - Sinh được results.csv, confusion matrix, weights/best.pt

  - Chạy được model.val() trên tập val

  - Chạy được model.predict() và vẽ box lên ảnh ra hình

  - Thời gian/epoch ước tính × 150 epoch = có kịp trong tuần 6 không? Nếu quá 20 giờ, giảm epoch budget ngay bây giờ và ghi vào decision_log.

- Thiết lập cơ chế log thí nghiệm: mỗi run tạo thư mục runs/<config_name>/ chứa: bản copy của config, git commit hash, thời gian bắt đầu/kết thúc, log stdout.

- Đóng băng recipe huấn luyện (augmentation mặc định của ultralytics cũng phải ghi lại: mosaic, hsv, flip, scale…). ⚠ Nhận xét cảnh báo: tránh augment phá vỡ hình học PCB → tắt hoặc giảm degrees, shear, perspective; cân nhắc flipud=0 vì PCB có hướng cố định. Ghi rõ lựa chọn vào decision_log.

✔ Đạt được cuối tuần 5: - Smoke run hoàn tất, có ảnh dự đoán để nhìn. - Recipe huấn luyện đóng băng bằng văn bản. - Biết trước chi phí thời gian của lần train đầy đủ.

### TUẦN 6 — Train B0 đầy đủ + trả lời RQ1

Mục tiêu: Có mốc đối chứng sạch và dữ liệu trả lời RQ1.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Train B0 đầy đủ theo configs/base.yaml. Lưu runs/B0/.

- Viết scripts/09_eval.py — đây là script dùng lại cho cả 4 cấu hình, nên đầu tư viết cho tốt. Đầu ra results/<config>/metrics.json:

  - mAP@0.5 và mAP@0.5:0.95 (toàn cục)

  - Precision / Recall / F1 theo từng lớp trong 6 lớp

  - Recall theo size bins (small/medium/large theo định nghĩa đã khóa ở tuần 3)

  - Critical-defect FN rate (chốt danh sách lớp critical ngay tuần này: đề cương gợi ý open_circuit, short — ghi vào decision_log kèm lý do kỹ thuật: mạch hở/chập gây hỏng chức năng, không chỉ là lỗi thẩm mỹ)

  - Board/image-level: false accept (ảnh có lỗi nhưng kết luận PASS), false reject

- Chạy eval trên tập validation để phân tích (tập test chỉ chạy một lần duy nhất với conf mặc định để có số baseline cho bảng ablation — chạy xong ghi lại, không quay lại tinh chỉnh).

- Vẽ hình trả lời RQ1: biểu đồ cột Recall theo size bin (small / medium / large). Kỳ vọng: cột small thấp hơn rõ rệt → đó chính là câu trả lời “baseline suy giảm Recall theo kích thước như thế nào”.

✔ Đạt được cuối tuần 6: - results/B0/metrics.json đầy đủ. - RQ1 đã có câu trả lời định lượng + 1 biểu đồ. - Bảng per-class cho thấy lớp nào yếu nhất → định hướng phân tích lỗi ở tuần 12.

## GIAI ĐOẠN 4 — CẢI TIẾN A: ĐẶC TRƯNG P2 (Tuần 7–8)

### TUẦN 7 — Cài đặt và kiểm chứng kiến trúc P2

Mục tiêu: Có yolov8n-p2 chạy được và biết chính xác nó đắt hơn bao nhiêu.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Hiểu đã rồi hãy sửa. YOLOv8 mặc định detect ở 3 mức stride 8/16/32 (P3/P4/P5). Với ảnh 640, một khuyết tật 20×20 px ở P3 chỉ còn ~2.5×2.5 ô đặc trưng → mất thông tin. Thêm P2 ở stride 4 cho feature map 160×160, giữ lại chi tiết cho box nhỏ. Đây là lập luận bạn phải viết được trong Chương 3.

- Tạo configs/yolov8n-p2.yaml: copy từ yolov8.yaml của ultralytics, thêm một nhánh upsample + concat với layer backbone stride-4, và thêm một Detect head → head trở thành 4 mức [P2, P3, P4, P5]. (Ultralytics có sẵn mẫu yolov8-p2.yaml để đối chiếu — nhưng phải tự đọc hiểu, phản biện sẽ hỏi “em thêm nhánh ở đâu”.)

- Kiểm chứng 3 tầng trước khi train dài:

  - model.info() → in số params và GFLOPs. Lập bảng so sánh B0 vs B1 ngay lúc này, vì nhận xét mục “Trung bình” cảnh báo P2 làm YOLOv8n không còn “nhẹ”.

  - Forward pass 1 ảnh → in shape của 4 output head, xác nhận có tensor 160×160.

  - Train 2 epoch trên subset → loss giảm bình thường, không lỗi shape mismatch ở loss function.

- Ghi vào decision_log: mức tăng params (%), GFLOPs (%), kích thước checkpoint (MB).

✔ Đạt được cuối tuần 7: - Model P2 train được. - Bảng chi phí kiến trúc: params / GFLOPs / model size của B0 vs B1 → một nửa câu trả lời RQ2.

⚠ Bẫy: đừng đồng thời thêm attention hay đổi loss. Nhận xét đã yêu cầu chỉ giữ 2 đóng góp chính — thêm biến là tự phá ablation của mình.

### TUẦN 8 — Train B1 (baseline + P2)

Mục tiêu: Có B1 so sánh công bằng tuyệt đối với B0.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Train B1 với recipe giống hệt B0: cùng split, cùng seed=42, cùng imgsz, cùng epochs, cùng batch, cùng augmentation. Chỉ file kiến trúc là khác. Nếu phải giảm batch vì P2 tốn VRAM → ghi rõ vào limitations, vì đó là một biến thay đổi ngoài ý muốn.

- Chạy scripts/09_eval.py cho B1, cùng bộ metric.

- Lập bảng so sánh trọng tâm (đây là bảng đắt giá nhất của RQ2):

| Cấu hình | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | Recall (small) | Recall (medium) | Recall (large) | Recall open_circuit | Recall short | Params | GFLOPs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 (+P2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu. Nếu P2 không cải thiện hoặc cải thiện không đáng kể: báo cáo trung thực (đề cương mục 15 đã liệt kê đây là một rủi ro có phương án xử lý). Cách xử lý là phân tích tại sao — ví dụ vì box trong dataset chưa đủ nhỏ so với imgsz 640, hoặc vì lớp hiếm quá ít mẫu. Một luận văn báo kết quả âm có phân tích tốt được đánh giá cao hơn một luận văn khoe số đẹp không giải thích được.

- Lưu checkpoint giữa kỳ, backup best.pt của B0 và B1 ra nơi an toàn (Drive). Mất checkpoint ở tuần 8 = mất 2 tuần.

✔ Đạt được cuối tuần 8: - results/B1/metrics.json + bảng so sánh B0/B1. - RQ2 trả lời được ở phần chất lượng (phần latency để tuần 12). - 2 checkpoint đã backup.

## GIAI ĐOẠN 5 — CẢI TIẾN B: TỐI ƯU NGƯỠNG (Tuần 9–10)

### TUẦN 9 — Thiết kế và KHÓA quy tắc chọn threshold

Mục tiêu: Có một quy tắc chọn ngưỡng minh bạch, chọn hoàn toàn trên validation, và khóa lại có ngày tháng.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Viết scripts/10_threshold_sweep.py — quét trên validation set:

  - Quét conf từ 0.01 đến 0.95, bước 0.01.

  - Ở mỗi ngưỡng, tính: Recall tổng, Precision, F1, Fβ với β=2, Recall riêng cho lớp critical, board-level false accept và false reject.

  - Xuất results/threshold_sweep_val.csv + 3 biểu đồ: (a) Recall & Precision vs conf, (b) Fβ vs conf, (c) false accept & false reject vs conf.

- Chốt quy tắc lựa chọn — chọn MỘT, ghi vào configs/threshold.yaml:

  - Quy tắc R (recall-target): τ = ngưỡng lớn nhất sao cho Recall của lớp critical trên val ≥ R*, với R* đặt trước (ví dụ 0.95). Dễ bảo vệ vì gắn với ngữ cảnh kiểm định: “nhà máy chấp nhận kiểm tra lại nhiều hơn để không lọt lỗi”.

  - Quy tắc F (max-Fβ): τ = argmax Fβ, β=2 (Recall quan trọng gấp 2 lần Precision).

- Khuyến nghị: báo cáo cả hai trong Chương 4 nhưng chỉ dùng một làm cấu hình Proposed, chọn trước khi xem test.

- Giải thích tại sao β=2 trong báo cáo: Fβ với β>1 đánh trọng số Recall gấp β² lần Precision trong tổng có trọng số → phản ánh chi phí bất đối xứng ở mục 2 của đề cương. Đừng để phản biện hỏi “sao không phải β=3”.

- Định nghĩa chính xác quy tắc board-level và viết vào báo cáo: ảnh được kết luận DEFECTIVE nếu tồn tại ít nhất một detection có confidence ≥ τ; ngược lại PASS.

- KHÓA: tạo commit riêng với message LOCK: threshold rule + tau values (chosen on val only), ghi ngày vào decision_log. Ghi rõ hai giá trị: τ_B0 (chọn trên val của B0) và τ_B1 (chọn trên val của B1) — mỗi model có ngưỡng riêng, không dùng chung.

✔ Đạt được cuối tuần 9: - File CSV quét ngưỡng + 3 biểu đồ (dùng làm hình trong Chương 4). - configs/threshold.yaml chứa quy tắc và giá trị τ, đã commit khóa. - Giao thức trả lời RQ3 đã sẵn sàng, chưa hề đụng vào test.

### TUẦN 10 — Chạy B2 và Proposed trên test

Mục tiêu: Hoàn tất 4 cấu hình, có bảng ablation chính.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Hiểu rõ B2 và Proposed KHÔNG cần train lại:

  - B2 = weights của B0 + áp τ_B0. Cùng model, chỉ khác decision rule → cô lập đúng đóng góp của cải tiến B.

  - Proposed = weights của B1 (P2) + áp τ_B1.

- Chạy đánh giá test một lần cho cả 4 cấu hình, với mọi lựa chọn đã khóa. Xuất results/ablation_master.csv:

| Mã | Model | τ | mAP@0.5 | mAP@0.5:0.95 | R_small | R_medium | R_large | R_critical | Critical FN rate | Board FA | Board FR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0 | YOLOv8n | 0.25 (mặc định) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B1 | +P2 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B2 | YOLOv8n | τ_B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proposed | +P2 | τ_B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Đọc bảng theo hướng nhân quả (viết luôn thành đoạn văn cho Chương 4):

  - B0 → B1: đóng góp của kiến trúc

  - B0 → B2: đóng góp của decision rule

  - B1 + B2 → Proposed: hai cải tiến có cộng hưởng hay triệt tiêu nhau? Nếu Proposed không tốt hơn tổng hai phần riêng lẻ → đó là một phát hiện đáng viết.

- Đóng test lại. Sau lần chạy này, không được quay lại chỉnh τ rồi chạy lại test.

✔ Đạt được cuối tuần 10: - ablation_master.csv hoàn chỉnh 4 dòng. - RQ3 đã trả lời (so sánh board-level false accept giữa B0 và B2). - Phần lớn Chương 4 đã có số liệu.

## GIAI ĐOẠN 6 — PHÂN TÍCH (Tuần 11–12)

### TUẦN 11 — Ablation, độ ổn định, thí nghiệm phụ

Mục tiêu: Củng cố độ tin cậy của kết luận.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Kiểm tra tính công bằng của 4 cấu hình bằng checklist: cùng split ✓, cùng seed ✓, cùng preprocessing ✓, cùng epoch budget ✓, cùng phần cứng ✓. Ghi thành một bảng nhỏ trong báo cáo — phản biện thích thấy điều này.

- Chạy đa seed nếu còn GPU: train lại B0 và B1 với seed 1 và seed 2 → báo cáo mean ± std (đề cương mục 9 yêu cầu). Nếu chênh lệch B0–B1 nhỏ hơn độ lệch chuẩn giữa các seed → không được kết luận P2 tốt hơn. Đây là điểm cộng lớn về tính học thuật.

  - Không đủ thời gian? Ghi rõ vào limitations: “kết quả từ một seed duy nhất, chưa đánh giá phương sai”.

- Thí nghiệm phụ — CHỈ nếu đã xong hết phần trên (đề cương mục 8.4 và nhận xét đều nhấn mạnh “phụ”):

  - Targeted augmentation: nếu làm, phải nêu rõ augment gì, áp cho lớp/size nào, metric mục tiêu là gì. Tránh xoay/biến dạng phá hình học PCB.

  - SAHI/tiling: nếu làm, phải báo số patch trên mỗi ảnh và latency end-to-end, không được báo FPS của một patch.

  - External test trên DeepPCB (domain shift): nếu làm, tuân thủ đúng 3 ràng buộc ở mục A.7 (Tuần 3 bổ sung) — chỉ 5/6 lớp, không fine-tune, không chọn lại threshold.

- Vẽ các hình chính của Chương 4: biểu đồ cột Recall theo size bin cho 4 cấu hình, biểu đồ per-class Recall.

✔ Đạt được cuối tuần 11: - Bảng ablation có (mean ± std) hoặc có ghi chú giới hạn một seed. - Bộ hình chính của chương kết quả.

### TUẦN 12 — Phân tích lỗi và đo tốc độ

Mục tiêu: Trả lời RQ4 và có nội dung Chương 5.

Nhiệm vụ chi tiết:

- Phân tích lỗi định lượng:

  - Confusion matrix 6 lớp (+ background) cho B0 và Proposed.

  - Bảng FN phân rã theo lớp × size bin → chỉ ra lỗi bị bỏ sót tập trung ở đâu.

  - Critical-defect FN rate của 4 cấu hình.

- Phân tích lỗi định tính — làm “FN gallery”: xuất 15–20 ảnh mà Proposed bỏ sót, xem và phân loại nguyên nhân thành 3–4 nhóm, ví dụ: lỗi quá nhỏ, lỗi nằm gần biên, nhầm với hoa văn mạch, nhãn gốc mơ hồ. Đây là phần làm luận văn khác biệt với một notebook Kaggle.

- Đo latency đúng chuẩn (scripts/11_latency.py) — nhận xét đánh dấu mục này là “Cao”:

  - Warm-up 20 lần, sau đó đo 100 lần, báo mean, p50, p95 (không báo mỗi giá trị trung bình).

  - Tách hai con số: model-only latency (chỉ forward) và end-to-end full-image latency (đọc ảnh + preprocess + forward + NMS + postprocess + quyết định PASS/DEFECTIVE).

  - batch=1, ghi rõ imgsz, precision (FP32/FP16), thiết bị.

  - Kèm bảng phần cứng đã ghi từ tuần 1.

  - Câu chữ: viết “đạt trung bình X ms/ảnh trên GPU T4 với ảnh 640×640”, không viết “đạt real-time”.

- Vẽ Pareto plot: trục X = latency end-to-end (ms), trục Y = mAP@0.5:0.95 hoặc Recall_small. 4 điểm cho 4 cấu hình. Kết luận: cấu hình nào nằm trên Pareto frontier → đây là câu trả lời RQ4.

✔ Đạt được cuối tuần 12: - Toàn bộ RQ1–RQ4 đã trả lời xong bằng số liệu. - Confusion matrix, bảng FN, FN gallery, bảng latency, Pareto plot. - Phần khoa học của luận văn coi như hoàn tất. Từ đây là kỹ thuật + viết.

## GIAI ĐOẠN 7 — SẢN PHẨM DEMO (Tuần 13–14)

### TUẦN 13 — Dashboard tối giản

Mục tiêu: Có demo chạy được, không phình to. Nhận xét đã cảnh báo trực tiếp: dashboard dễ nuốt mất tuần 14–16.

Nhiệm vụ chi tiết — dùng Streamlit (nhanh nhất):

Luồng đúng 5 bước, không thêm gì khác:

Upload ảnh → kiểm tra định dạng/kích thước → inference bằng checkpoint Proposed
→ vẽ bounding box + nhãn + confidence → hiển thị PASS/DEFECTIVE + latency

Các thành phần bắt buộc (đề cương mục 12): - Module dữ liệu: nhận file, validate đuôi file và kích thước, báo lỗi thân thiện. - Module mô hình: load checkpoint một lần (dùng @st.cache_resource), inference, NMS, áp τ đọc từ configs/threshold.yaml — không hardcode số trong code app. - Module quyết định: có ≥1 detection ≥ τ → DEFECTIVE, ngược lại PASS. - Module trực quan: ảnh có box, bảng chi tiết (lớp, confidence, tọa độ), badge màu PASS/DEFECTIVE, dòng latency, nút tải ảnh kết quả.

streamlit run app/app.py

Không làm ở tuần này: đăng nhập, cơ sở dữ liệu, lịch sử kiểm tra, xử lý hàng loạt, FastAPI, deploy cloud. Đề cương mục 12 ghi rõ những thứ này “chỉ bổ sung nếu còn thời gian”.

✔ Đạt được cuối tuần 13: app chạy local, upload 1 ảnh có lỗi và 1 ảnh không lỗi đều ra kết quả đúng.

### TUẦN 14 — Kiểm thử end-to-end và video demo

Nhiệm vụ chi tiết:

- Test môi trường sạch: tạo venv mới, pip install -r requirements.txt, chạy theo đúng README từ đầu. Nếu vấp lỗi nào → sửa README, không sửa bằng cách “nhớ trong đầu”. Tiêu chí nghiệm thu mục 16 yêu cầu chính xác điều này.

- Test các trường hợp biên: file không phải ảnh, ảnh quá lớn, ảnh không phải PCB, ảnh không có lỗi nào. App không được crash.

- Viết README hoàn chỉnh: cài đặt, chuẩn bị dữ liệu, chạy train, chạy eval, chạy app, mô tả cấu trúc thư mục, bảng kết quả tóm tắt.

- Quay video demo 2–3 phút: giới thiệu bài toán → chạy app với ảnh DEFECTIVE → chạy với ảnh PASS → chỉ vào latency → kết thúc. Quay sẵn để không phụ thuộc vào máy hội trường lúc bảo vệ.

- Đóng gói checkpoint: B0, B1, Proposed + file config + file split, upload lên Drive, ghi link vào phụ lục.

✔ Đạt được cuối tuần 14: repo cài được từ môi trường sạch, video demo có sẵn, checkpoint đã lưu trữ. Toàn bộ phần code đóng băng.

## GIAI ĐOẠN 8 — BÁO CÁO VÀ BẢO VỆ (Tuần 15–16)

### TUẦN 15 — Viết báo cáo hoàn chỉnh

Mục tiêu: Bản thảo đầy đủ theo cấu trúc mục 17 của đề cương.

Thứ tự viết được khuyên (viết phần dễ trước để lấy đà):

| Thứ tự | Chương | Nguồn nội dung đã có |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chương 3 (Dữ liệu & Phương pháp) | Tuần 3–4 + 7 + 9 |
| 2 | Chương 4 (Thực nghiệm & Kết quả) | Tuần 6 + 8 + 10 + 11 |
| 3 | Chương 5 (Phân tích, thảo luận, hạn chế) | Tuần 12 |
| 4 | Chương 2 (Cơ sở lý thuyết & Related work) | Tuần 2 |
| 5 | Chương 1 (Tổng quan) | Viết cuối, khi đã biết mình đóng góp gì |
| 6 | Kết luận + Phụ lục | Cuối cùng |

Yêu cầu bắt buộc khi viết: - Mỗi RQ phải có một tiểu mục trả lời tường minh trong Chương 4 hoặc 5. Phản biện sẽ tra đúng theo RQ. - Phần Hạn chế phải thật (trọng số 15% + mục 5 đề cương). Viết ít nhất 5 mục: chỉ một dataset công khai, group suy ra từ tên file nên chưa chắc chắn tuyệt đối, chỉ một/ba seed, không có hiệu chuẩn pixel-to-mm nên không kết luận theo micromet, phần cứng thử nghiệm đơn lẻ, dashboard chỉ là prototype. - Phụ lục tái lập: bảng cấu hình huấn luyện đầy đủ, seed, checksum split, phiên bản thư viện, lệnh chạy lại từng thí nghiệm. - Mọi hình đều có chú thích, mọi bảng đều nói rõ chạy trên tập nào (val hay test).

✔ Đạt được cuối tuần 15: bản thảo đầy đủ 5 chương + kết luận + tài liệu tham khảo + phụ lục, đã gửi GVHD.

### TUẦN 16 — Rà soát, đóng gói, bảo vệ thử

Nhiệm vụ chi tiết:

- Chạy checklist mục 18 của đề cương, đánh dấu từng dòng:

- ☐ Bảng thống kê dataset và phân bố 6 lớp sinh từ script, không phỏng đoán

- ☐ Bằng chứng split chống leakage theo group; test không dùng để tuning

- ☐ Đủ B0, B1, B2, Proposed trên cùng protocol

- ☐ Per-class Recall/F1, mAP@0.5:0.95, Recall theo size bins, phân tích FN

- ☐ Quy tắc chọn threshold trên validation + board-level false accept/false reject trên test

- ☐ Cấu hình phần cứng + full-image latency; không có chữ “real-time” hay “micromet” nào trong toàn bộ báo cáo (dùng Ctrl+F kiểm tra thật)

- ☐ Dashboard chạy từ môi trường sạch theo README

- ☐ Slide theo mạch Problem → Data → Method → Experiment → Result → Contribution → Limitation

- Làm slide ~15 slide, phân bổ: Bối cảnh & vấn đề 2, RQ 1, Dataset & audit & split 3, Phương pháp P2 + threshold 3, Kết quả & ablation 3, Phân tích lỗi & Pareto 1, Demo 1, Hạn chế & hướng phát triển 1.

- Bảo vệ thử, bấm giờ, và chuẩn bị sẵn câu trả lời cho các câu hỏi gần như chắc chắn sẽ bị hỏi:

| Câu hỏi dự kiến | Chuẩn bị sẵn |
| --- | --- |
| Làm sao chắc chắn không bị data leakage? | Chiếu leakage_report.txt + cách suy ra group |
| Sao biết threshold không chọn trên test? | Chiếu commit LOCK ở tuần 9 + decision_log |
| P2 chỉ tăng vài % mAP, có đáng không? | Chiếu Pareto plot + chi phí params/GFLOPs + lập luận chi phí FN |
| Tại sao β=2 mà không phải β khác? | Lập luận chi phí bất đối xứng + biểu đồ Fβ theo β |
| Sao chỉ dùng một dataset? | Đây chính là yêu cầu bắt buộc từ nhận xét phản biện (tránh domain/label mismatch); dataset thứ hai chỉ hợp lệ khi dùng làm external test |
| Kích thước lỗi nhỏ cỡ bao nhiêu mm? | Dataset không có hiệu chuẩn pixel-to-mm → báo theo pixel/relative area, đã ghi rõ ở phần giới hạn |
| Hệ thống có chạy real-time trong nhà máy được không? | Báo số ms đo được trên phần cứng cụ thể, nói rõ chưa đánh giá trên dây chuyền thật |

- Đóng gói nộp: báo cáo (PDF + DOCX), source code (zip hoặc link repo), file split + seed + checksum, checkpoint, log train/eval, slide, video demo.

✔ Đạt được cuối tuần 16: hồ sơ nộp hoàn chỉnh, bảo vệ thử ít nhất một lần trước GVHD hoặc bạn cùng lớp.

## Bảng theo dõi nhanh: tuần nào trả lời câu hỏi nghiên cứu nào

| Tuần | Sản phẩm then chốt | Phục vụ |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Config đóng băng, related work | Chương 1–2 |
| 3–4 | Data audit + split chống leakage | Chương 3, tiêu chí “Dữ liệu & phương pháp” (20%) |
| 5–6 | B0 + Recall theo size bin | RQ1 |
| 7–8 | B1 (P2) + params/GFLOPs | RQ2 (phần chất lượng) |
| 9–10 | τ khóa trên val, B2 + Proposed | RQ3 |
| 11–12 | Ablation, phân tích lỗi, latency, Pareto | RQ2 (phần chi phí) + RQ4, Chương 5 |
| 13–14 | Dashboard + video | Tiêu chí “Sản phẩm phần mềm” (10%) |
| 15–16 | Báo cáo + đóng gói + bảo vệ thử | Tiêu chí “Báo cáo & tái lập” (15%) + “Trình bày” (5%) |

## Nếu bị trễ tiến độ — thứ tự ưu tiên cắt bỏ

Cắt từ trên xuống, không bao giờ cắt từ dưới lên:

- Thí nghiệm phụ SAHI / targeted augmentation (tuần 11) — cắt đầu tiên, đề cương đã cho phép

- Đa seed (tuần 11) — cắt, nhưng phải ghi vào limitations

- Các tính năng phụ của dashboard — cắt, giữ đúng luồng 5 bước

- Số lượng bài related work: từ 12 xuống 8 — mức tối thiểu đề cương cho phép

Tuyệt đối không cắt: data audit, group-aware split, 4 cấu hình ablation, Recall theo size bin, threshold chọn trên validation, đo latency kèm phần cứng. Đó là toàn bộ 55% trọng số nghiệm thu (mục 16) và là những điểm nhận xét đã đánh dấu Bắt buộc/Cao.